### В результате проведенного контрольного мероприятия «Проверка исполнения муниципального контракта от 06.12.2021 № 0310300026221000023_103190, заключенного между Управлением по строительству АМС г. Владикавказа и ООО «ТРАНС-ОЙЛ», на выполнение работ по ремонту мостов через р. Терек в г. Владикавказе РСО-Алания» выявлено, что:

1) в нарушение статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пункта 6 статьи 12, подпункта 6 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подпункта 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Управлением по строительству АМС г. Владикавказа были неправомерно включены в состав объекта закупки конкурсной документации и затем в предмет муниципального контракта от 06.12.2021 № 0310300026221000023_103190 работы по ремонту моста через реку Терек по ул. Чкалова-Хаджи Мамсурова (сметной стоимостью 3 800,5 тыс. рублей), не входящего в состав муниципальной собственности муниципального  образования город Владикавказ, так как к полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление дорожной деятельности только в отношении автомобильных дорог местного значения;

2) в нарушение статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 6 статьи 12 и подпункта 6 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  подпункта 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 10.2.5. Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н Управлением по строительству АМС г. Владикавказа по заявке на кассовый расход от 30.12.2021 № 542 (платежному поручению от 30.12.2021 № 339186) оплачены работы по ремонту моста через реку Терек по ул. Чкалова-Хаджи Мамсурова на сумму 1 322,98 тыс. рублей, который не входит в состав муниципальной собственности муниципального образования город Владикавказ, что в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ;

3) в нарушение пункта 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 3.1. муниципального контракта от 06.12.2021 № 0310300026221000023_103190 в срок до 15.12.2021 и по настоящее время ООО «ТРАНС-ОЙЛ» не была выполнена часть работ по ремонту мостов через р. Терек в г. Владикавказ 
(не представлено подрядчиком первичных учетных документов на выполнение работ на сумму 19 300,44 тыс. рублей). Начальником Управления по строительству АМС г. Владикавказа Дзардановым В.Ю. было направлено письмо генеральному директору ООО «ТРАНС-ОЙЛ» Ткаченко Д.И. от 14.02.2022 № 15/11 с 
просьбой оплатить сумму пени за просрочку исполнения обязательств в 
размере 319,09 тыс. рублей, которая по настоящее время не оплачена 
ООО «ТРАНС-ОЙЛ»;

4) в нарушение пункта 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации сводный сметный расчет стоимости строительства по ремонту мостов через р. Терек в г. Владикавказ и локальный сметный 
расчет 02-01-01 «Мост через реку Терек по улице ген. Плиева» не были утверждены со стороны заказчика – Управления по строительству 
АМС г. Владикавказа.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден распоряжением Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ от 07.04.2022 № 54-р.

Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ в адрес начальника Управления по строительству администрации местного самоуправления г. Владикавказа направлено представление для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков.

Материалы по результатам контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Иристонского района г. Владикавказа.