Республика Северная Осетия-Алания КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с пунктом 1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ на 2015 год, по поручению председателя Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ проведено контрольное мероприятие по проверке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год».

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования средств, направленных из бюджета города Владикавказа для выполнения муниципального задания по строительству и ремонту объектов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и других нормативных актов, определяющих законность и целесообразность расходования средств городского бюджета.

Объект контрольного мероприятия: Управление по строительству АМС г.Владикавказ.

Проверяемый период деятельности – с 01.01.2014 по 31.12.2014.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. Разработчиком и исполнителем ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» является Управление по строительству АМС г.Владикавказа, которое несет ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности.

2. Программой запланировано достижение социально значимой цели: улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа. Для достижения установленной цели предусмотрено строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы.

3. Объемы финансирования Управления по строительству АМС г.Владикавказа по ведомственной целевой программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» учитывались на лицевом счете 03103004920, открытом в Управлении федерального казначейства по РСО-Алания.

4. Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования с указанием целей их использования (на реализацию ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год»), установленных по конкретным позициям бюджетной классификации (подраздел, целевая статья, вид расходов, подстатья КОСГУ), доведены в проверяемом периоде до конкретного получателя бюджетных средств – Управления по строительству АМС г.Владикавказа, с соблюдением принципа адресности и целевого характера бюджетных средств.

5. Согласно Сводной бюджетной росписи объем доведенных Управлению по строительству АМС г.Владикавказа лимитов бюджетных обязательств на 2014 год на реализацию ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» с учетом внесенных изменений составил 626 641 871,24 руб.

6. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» осуществлено в пределах, установленных на 2014 год бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете г.Владикавказа по главе 606 «Управление по строительству АМС г.Владикавказа» в общей сумме 463 620 245,93 руб., с разбивкой этой суммы по кодам бюджетной классификации расходов (подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ).

7. Управлению по строительству АМС г.Владикавказа в 2014 году на финансирование расходов по ведомственной целевой программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» расходными расписаниями были направлены бюджетные ассигнования, предельные объемы которых составили 463 620 245,93 руб. Расходные расписания за 2014 год были включены в соответствующий Реестр расходных расписаний за 2014 год. Фактическая оплата выполненных работ (с учетом авансирования работ 2014 года, а также исполненных, но неоплаченных в 2012-2013 гг. программных мероприятий) составила 463 620 245,93 руб.

8. Согласно разделу 2 «Расходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503127 за 2014 год, кассовое исполнение бюджета Управления по строительству АМС г.Владикавказа по расходам связанным с реализацией ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» составило 463 620 245,93 руб. или 73,9% от доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год. По состоянию на 01.01.2015 года неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств в 2014 году составили 163 021 625,31 руб. Причинами неисполнения в пояснительной записке к годовому отчету за 2014 год указаны недофинансирование на сумму 160 472 425,31 руб. и отсутствие документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов на сумму 2 549 200,00 руб.

9. В ходе выборочной проверки целесообразности, обоснованности и эффективности расходования бюджетных средств по исполнению Управлением по строительству АМС г.Владикавказа контрактов на закупку товаров, работ и услуг в рамках реализации ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» использовались Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок, утвержденные Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 21.03.2014 № 15К (961).

10. При проведении указанной проверки была использована информация сети Интернет: официальный сайт www.zakupki.gov.ru, информация/документы и пояснения по закупкам для муниципальных нужд в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), предоставленные Управлением по строительству АМС г.Владикавказа по запросу Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ.

11. В нарушение п.4 ст.19 Федерального закона №44-ФЗ, администрацией местного самоуправления г.Владикавказа не установлены правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – правила нормирования), устанавливающие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, а также правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными, бюджетными и автономными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов.

12. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от 02.07.2014 №0310300026214000087 на выполнение работ по освещению парка по ул. Барбашова («Олимпийский парк») на общую сумму 8 688 000,0 руб. победителем признан подрядчик ООО «Стройтрест», с которым заключен муниципальный контракт от 17.07.2014. В извещении о проведении электронного аукциона для закупки №0310300026214000087 в графе «Требования заказчиков», а также в проекте контракта срок на выполнение работ указан 30 дней, тогда как в п. 3.1 заключенного с ООО «Стройтрест» муниципального контракта срок на выполнение работ указан в течение трех месяцев с момента подписания контракта, то есть заказчик Управление по строительству АМС г.Владикавказа при размещении заказа и подписании муниципального контракта от 02.07.2014 №0310300026214000087 на выполнение работ по объекту: «Освещение парка «Олимпийский парк» по ул. Барбашова» на сумму 8 688 000,0 руб. нарушил существенные условия контракта, путем изменения срока его исполнения с одного месяца до трех месяцев. Подрядчиком ООО «Стройтрест» предъявлены к оплате справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 на общую сумму – 8 651 738,00 руб. В сети интернет от 14 июня 2014 года на сайте АМС г.Владикавказ, а также на сайте youtube.ru (ссылка – www.youtube.com/watch?v=Gu8OUhXxFhU) выложены видеоролики на которых видно, что работы по установке освещения в «Олимпийском парке» на момент опубликования видеороликов уже были выполнены, в то время как аукцион на право заключения муниципального контракта №0310300026214000087 состоялся лишь только 2 июля 2014 года, а подписан он был сторонами 17 июля 2014 года или более чем через месяц после опубликования видеороликов, что является косвенным подтверждением того, что работы по установке освещения в «Олимпийском парке» в нарушение принципа обеспечения конкуренции, указанного в п.2 ст.8 Федерального закона №44-ФЗ были выполнены до проведения торгов и признания победителя.

13. В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от 05.09.2014 №0310300026214000392/3 и письмом Управления экономики АМС г.Владикавказа о согласовании от 12.09.2014 №511с/2 между Управлением по строительству АМС г.Владикавказа и ООО «Лея» заключен муниципальный контракт от 25.09.2014 №03103000262140000392 на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по ул. А.Кесаева в г.Владикавказе на сумму 153 150 690,00 руб. (включая аванс в размере 30% от цены контракта в сумме 45 945 207,00 руб.), в том числе НДС 23 361 970,00 руб. В аукционной документации в электронной форме, а также в п.11.2 «Обеспечение исполнения контракта» муниципального контракта от 25.09.2014 №03103000262140000392 предусмотрено предоставление обеспечения исполнения контракта в размере 30% от цены контракта или 45 945 207,00 руб., что соответствует требованию п.4 ст.96 Федерального Закона №44-ФЗ о том, что контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Однако, представленное на обозрение платежное поручение от 25.09.2014 №616 на сумму 45 945 207,00 руб. предоставленное ООО «Лея» в адрес Управления по строительству АМС г.Владикавказа в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта от 25.09.2014 №03103000262140000392 оказалось недействительным (фиктивным), так как средства указанные ООО «Лея» в платежном поручении от 25.09.2014 №616 в сумме 45 945 207,00 руб. на лицевой счет заказчика Управления по строительству АМС г.Владикавказа не поступали.

То есть, заказчик Управление по строительству АМС г.Владикавказа, не уточнив достоверность платежного поручения от 25.09.2014 №616 на сумму 45 945 207,00 руб., допустил факт не поступления в полном размере указанных денежных средств от подрядчика ООО «Лея» в качестве обеспечения исполнения контракта от 05.09.2014 №03103000262140000392 до подписания контракта на счет, указанный в документации о закупке, проекте контракта.

В нарушение п.5 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ заказчик Управление по строительству АМС г.Владикавказа не признал единственного участника аукциона в электронной форме подрядчика ООО «Лея», не представившего обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, уклонившимся от заключения контракта и не заявил в письменной форме о наличии претензий по данному вопросу к подрядчику ООО «Лея».

Несмотря на незаконность заключения муниципального контракта от 05.09.2014 №03103000262140000392, подрядчик ООО «Лея» был допущен к производству работ по строительству многоквартирного жилого дома по ул. А.Кесаева в г.Владикавказе и выполнил согласно актам формы КС-2 за 2014 год на указанном объекте работы на сумму 8 126 100,00 руб. При этом, заказчик Управление по строительству АМС г.Владикавказ по условиям муниципального контракта от 05.09.2014 №03103000262140000392 перечислил с 30.09.2014 по 31.12.2014 на расчетный счет подрядчика ООО «Лея» аванс частями в общей сумме 45 945 207,00 руб. и оплатил согласно справке формы КС-3 за фактически выполненные в 2014 году по строительству многоквартирного жилого дома по ул. А.Кесаева в г.Владикавказе работы денежные средства в сумме 5 688 298,00 руб. За рамками проверяемого периода установлено, что в нарушение п. 3.1 незаконно заключенного контракта от 25.09.2014 №03103000262140000392 работы по строительству многоквартирного жилого дома по ул. А.Кесаева в г.Владикавказе не выполнены к 1 сентябрю 2015г. и не завершены по настоящее время (на момент визуального осмотра – 16.11.2015). Дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ не заключалось. Пени, указанные в п.7.6 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, заказчиком Управлением по строительству АМС г.Владикавказ к подрядчику ООО «Лея» не применялись. Кроме того, в нарушение п.4.1.6 незаконно заключенного муниципального контракта от 25.09.2014 №03103000262140000392 допущена перемена подрядчика на ООО «Промжилстрой РСО-Алания», который не является правопреемником подрядчика ООО «Лея» по данному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Таким образом, в результате неправомерных действий заказчика Управления по строительству АМС г.Владикавказа и подрядчика ООО «Лея» допущено незаконное заключение муниципального контракта от 25.09.2014 №03103000262140000392 на строительство многоквартирного жилого дома по ул. А.Кесаева в г.Владикавказе, вследствие исполнения которого в 2014 году были необосновано отвлечены в дебиторскую задолженность денежные средства в сумме 43 507 405,00 руб. (45945207,00+5688298,00-8126100,00=43507405,00).

14. Ведомственной целевой программой «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» запланировано достижение социально значимой цели: улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа за счет осуществления строительства, реконструкции и проведения мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы. Программа в первоначальном варианте была утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373 в объеме 391 691 000,00 руб.

15. С учетом особенностей исполнения бюджета муниципального образования город Владикавказ в 2014 году, утвержденного решением Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/92 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями) АМС г.Владикавказа были приняты решения о внесении соответствующих изменений в Программу, в части перераспределения бюджетных средств между объектами программных мероприятий, в том числе:

- постановлением АМС г.Владикавказа от 13.03.2014 №468 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» объем финансирования мероприятий Программы утвержден в сумме 397 691 000,00 руб. (в том числе: за счет средств бюджета г.Владикавказа – 397 691 000,00 руб.);

- постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2014 №1401 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» объем финансирования Программы утвержден в сумме 487 923 600,00 руб. (в том числе: за счет средств бюджета г.Владикавказа – 415 488 800,00 руб.; за счет средств госкорпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ – 72 434 800,00 руб.);

- постановлением АМС г.Владикавказа от 16.09.2014 №2263 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» объем финансирования Программы утвержден в сумме 557 261 500,00 руб. (в том числе: за счет средств бюджета г.Владикавказа – 415 488 800,00 руб.; за счет средств бюджета РСО-Алания – 28 019 700,00 руб.; за счет средств госкорпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ – 113 753 000,00 руб.).

Окончательные изменения, внесенные в соответствующие программные мероприятия, утверждены постановлением АМС г.Владикавказа от 31.12.2014 №3178 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год». С учетом внесенных изменений, объем финансирования Программы на 2014 год был предусмотрен в сумме 626 641 800,00 руб. (в том числе: за счет средств бюджета г.Владикавказа – 363 597 800,00 руб.; за счет средств бюджета РСО-Алания – 38 363 700,00 руб.; за счет средств госкорпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ – 224 680 300,00 руб.).

16. Решением Собрания представителей г.Владикавказ от 23.12.2014 №6/44 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 № 49/92 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Управлению по строительству АМС г.Владикавказа на реализацию мероприятий Программы был утвержден объем бюджетных ассигнований и доведены лимиты бюджетных обязательств в окончательном варианте в общей сумме 626 641 800,0 руб.

17. Программа разработана, утверждена и реализована в соответствии с «Порядком разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 № 739.

18. Раздел 1 Программы «Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» не содержит постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, исходных данных для оценки эффективности, обоснования проблемы и ее связи с приоритетами социально-экономического развития г.Владикавказа, необходимости решения проблемы программно-целевым методом, а также описания основных рисков, возможных при решении проблемы.

Таким образом, в нарушение пункта 3.2.1 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 1 «Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит данных о характеристике (содержании) проблемы и обосновании необходимости ее решения программно-целевым методом.

19. Раздел 2 Программы «Цели и задачи программы» не содержит четких критериев целей и задач.

Таким образом, в нарушение пункта 3.2.2 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г. Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 2 «Цели и задачи Программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит четких формулировок целей и задач, ориентированных на конкретные результаты, выражаемые количественными и качественными показателями.

20. В пункте 1 раздела 6 Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы» не указаны: количество семей, которые получат возможность переселиться из аварийного жилья при вводе в эксплуатацию нового жилья в соответствии с условиями программы; доля жителей переселенных из аварийного жилья от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы; количество и доля общего числа аварийных зарегистрированных аварийных многоквартирных домов, жители которых будут переселены; средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме и другое.

21. В пункте 2 раздела 6 Программы не указаны: вместе с числом мест в лагере количество отдыхающих в год, доля отдохнувших в лагере к общему числу учащихся, их возрастной состав и прочее.

22. В пункте 3 раздела 6 Программы не указаны: доля отремонтированных школ и детских садов к общему количеству требующих ремонта школ и детских садов и другие показатели в соответствии с чётко сформулированными целями и задачами.

Таким образом, в нарушение пункта 3.2.3 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г. Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 6 «Ожидаемые результаты реализации Программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит описания поддающихся количественной оценке результатов реализации Программы, то есть не указаны четкие критерии показателей эффективности.

23. Раздел 4 Программы «Перечень мероприятий программы» составлен в соответствии с пунктом 3.2.4 Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г. Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, нарушений не установлено.

24. В нарушение пункта 3.2.5 «Сроки и этапы реализации программы» Порядка, раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации программы» не содержит обоснование сроков достижения целей и решения задач Программы с описанием основных этапов реализации. Так, в разделе 3 Программы указано, что Программа реализуется в один этап в течение 2014 года, однако этапы ее реализации по каждому объекту оговариваются в муниципальных контрактах, заключенных УпС АМС г.Владикавказа с подрядными организациями, в которых срок выполнения работ по контрактам и срок оплаты работ по контрактам переходит на следующий год, что является нарушением условий Программы.

Таким образом, в нарушение пункта 3.2.5 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 3 «Сроки и этапы реализации программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит обоснование сроков достижения целей и решения задач Программы.

25. В нарушение пункта 3.2.6 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, в разделе 7 «Механизм реализации программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не прослеживается алгоритм реализации программных мероприятий с увязкой по очередности, срокам реализации. В данном разделе Программы отсутствуют сведения о проектируемых объектах, финансовых ресурсах по видам работ, сведения об исполнителях.

26. В нарушение пункта 3.2.7 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит основных положений порядка финансирования Программы, обоснования ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, обоснования возможности привлечения внебюджетных средств, а также описания механизмов привлечения этих средств. В разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение программы» указан (с учетом внесенных изменений) общий объем ассигнований на реализацию программы – 626 641,8 тыс. руб. (в том числе: 363 597,8 тыс. руб. – бюджет г.Владикавказа; 38 363,7 тыс. руб. – бюджет РСО-Алания; 224 680,3 тыс. руб. – бюджет РФ).

27. В нарушение пункта 3.2.8 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 9 «Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит подробного описания системы управления Программой и мониторинга ее исполнения в соответствии с разделом 5 Порядка.

28. В нарушение пункта 3.2.9 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 8 «Оценка эффективности реализации программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит показатели экономической и социальной эффективности (количественные и/или качественные показатели) и их целевые значения, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы, эффективности расходования средств местного бюджета, эффективности реализации программных мероприятий по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы, не содержит методики расчета, применяемой для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Программы, в разделе нет пояснения достигаемым в Программе количественным и качественным показателям (столбец 9 приложения №2 Программы).

29. В результате отсутствия в Программе четких формулировок целей и задач (конкретности и реальной достижимости), натуральных и стоимостных показателей (позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач), обоснованности объемов и источников финансирования Программы, их структуры по программным мероприятиям в разрезе целевых статей и видов расходов, механизма управления Программой, ответственных за реализацию Программы в целом и за исполнение отдельных программных мероприятий, разработчиком – Управлением по строительству АМС г.Владикавказа, допущено несоответствие разделов Программы установленным правилам ее разработки, степени достижения целевых показателей и полноты выполнения запланированных мероприятий.

30. Несоблюдение требований «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, свидетельствуют о том, что, цели и ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» сформулированы без четких критериев и индикаторов оценки их достижения. Средства, выделенные на большинство мероприятий Программы, с одной стороны, фактически становятся разновидностью дополнительного сметного финансирования выполнения текущих функций Управления по строительству АМС г.Владикавказа, а с другой стороны – объем этих средств практически постоянно подвергается изменениям, тем самым оправдывается нечеткость формулировок целей и результатов Программы и недостаток ответственности за их достижение. Персональная ответственность за разработку и реализацию мероприятий Программы (включая соблюдение сроков разработки, согласования, утверждения, исполнения и представления отчетов) и за достижение утвержденных значений показателей эффективности в Программе не прописана.

31. Потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию Программы была определена с учетом запланированных на 2014 год объемов работ и составила (с учетом внесенных изменений) 626 641 800,00 руб., в том числе за счет: местного бюджета – 363 597 800,00 руб., республиканского бюджета – 38 363 700,00 руб., федерального бюджета – 224 680 300,00 руб., из них:

- в сфере жилищно-коммунального строительства – 295 312 800,00 руб., в том числе за счет: местного бюджета – 70 931 800,00 руб., республиканского бюджета – 38 363 700,00 руб. и федерального бюджета – 186 017 300,00 руб.);

- в сфере образования – 279 052 000,00 руб., в том числе за счет: местного бюджета – 240 389 000,00 руб. и федерального бюджета – 38 663 000,00 руб.;

- в сфере культуры – 16 496 000,00 руб., за счет местного бюджета;

- в сфере здравоохранения – 8 236 000,00 руб., за счет местного бюджета;

- в сфере физкультуры и спорта – 24 300 000,00 руб., за счет местного бюджета;

- в сфере общегосударственных расходов – 3 245 000,00 руб., за счет местного бюджета.

32. В течение 2014 года бюджетные средства в сумме 463 620 245,93 руб. (74,0% от запланированного уровня) на исполнение Программы выделялись неравномерно, в результате чего большая часть фактического финансирования Программы поступила на счета подрядчиков в четвертом квартале 2014 года, что сказалось на эффективности использования средств, выделенных на реализацию Программы.

33. Согласно Отчету об исполнении мероприятий Программы за 2014 год, мероприятия исполнены (оплачены) в объеме 463 620 245,93 руб., что составило 74,0% от доведенных лимитов, в том числе за счет: местного бюджета – 277 531 200,00 руб. (76,3%), республиканского бюджета – 28 568 500,00 руб. (74,5%) и федерального бюджета – 157 520 500,00 руб. (70,1%), из них:

- в сфере жилищно-коммунального строительства мероприятия Программы оплачены в объеме 204 453 900,00 руб. (69,2%), в том числе за счет: местного бюджета – 56 992 900,00 руб. (80,3%), республиканского бюджета – 28 568 500,00 руб. (74,5%) и федерального бюджета – 118 892 500,00 руб. (63,9%);

- в сфере образования мероприятия Программы оплачены в объеме 221 500 700,00 руб. (79,4%), в том числе за счет: местного бюджета – 182 872 700,00 руб. (76,1%) и федерального бюджета – 38 628 000,00 руб. (99,9%);

- в сфере культуры мероприятия Программы оплачены в объеме 12 181 100,00 руб. (73,8%), за счет местного бюджета;

- в сфере здравоохранения мероприятия Программы оплачены в объеме 8 145 700,00 руб. (98,9%), за счет местного бюджета;

- в сфере физкультуры и спорта мероприятия Программы оплачены в объеме 14 595 200,00 руб. (60,1%), за счет местного бюджета;

- в сфере общегосударственных расходов мероприятия Программы исполнены (оплачены) в объеме 2 743 600,00 руб. (84,5%), за счет местного бюджета.

34. Согласно Отчету об исполнении мероприятий Программы за 2014 год, основные мероприятия Программы по строительству, реконструкции, поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы оказались неоплаченными по причине их недофинансирования в 2014 году (исключение составили мероприятия по строительству малоэтажных жилых домов по улицам 8 Марта и Керменистов и ремонту клиники глазных болезней в г.Владикавказе). В Отчете об исполнении мероприятий Программы за 2014 год не указано их фактическое исполнение по актам формы КС-2.

35. В нарушение п.4.32 постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 №189 Управлением по строительству АМС г.Владикавказа допущено заключение 11 муниципальных контрактов на проведение по ведомственной целевой программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся в общеобразовательных организациях, включая проведение ремонтов школ и внешкольных заведений на сумму 38 627 400,00 руб., проведение ремонтов дошкольных учреждений на сумму 82  507 100,00 руб., в том числе: МБДОУ №46; МБДОУ №89; МДОУ №92; СОШ №1; СОШ №26; МДОУ №61; МБДОУ №98; МБДОУ №88; МБДОУ №92; ВСОШ №2; СОШ №13; МБДОУ №106; СОШ №36; СОШ №27; СОШ №40; СОШ №29; СОШ №42; СОШ №37; СОШ №43; СОШ №50; СОШ №48; СОШ №30; Центр эстетического воспитания детей «Творчество».

36. Управлением по строительству АМС г.Владикавказа не достигнуто предусмотренное ведомственной целевой программой «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» запланированное достижение социально значимой цели: улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа.

37. В рамках исполнения ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» Управлением АМС г.Владикавказа было заключено 115 муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 430 137 733,00 руб., из которых договоров на сумму до 100,0 тыс. рублей – 47 на общую сумму 3 929 553,00 руб.

38. Выборочной проверкой муниципальных контрактов и договоров, заключенных между Управлением по строительству АМС г.Владикавказа и подрядчиками на выполнение работ для муниципальных нужд на территории муниципального образования город Владикавказ, в части касающейся эффективности и правомерности расходования бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год», нарушений не установлено.

Данные по объемам выполненных и оплаченных работ по ведомственной целевой программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» достоверны и соответствуют учетным записям.

39. Отчетные данные по объемам выполненных и оплаченных работ по ведомственной целевой программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» соответствуют учетным записям.

40. В рамках проверки исполнения ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» установлено следующее:

- представленные к проверке локальные сметные расчеты составлены в ценах 2001 года с перерасчетом в текущие цены, действующие на момент заключения муниципальных контрактов (договоров) и фактического выполнения строительных и ремонтных работ;

- содержание произведенных оплат соответствует кодам бюджетной классификации, указанным в заявках на кассовый расход при перечислении средств исполнителям работ;

- объемы выполненных по актам формы КС-2 и оплаченных строительных и ремонтных работ не превышают объемы, указанные в муниципальных контрактах (договорах);

- продолжают иметь место случаи отражения в отчетности Управления по строительству АМС г.Владикавказа актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 не по дате их составления и подписания, а в конце текущего или очередного отчетного месяца;

- необходимости в проведении обмеров фактически выполненных в проверяемом периоде объемов работ, указанных в актах формы КС-2 в ходе проверки не возникло. Реальность выполнения строительных и ремонтных работ удостоверена их визуальным осмотром;

- муниципальные контракты составлены и подписаны в форме электронных документов с использованием электронно-цифровых подписей. Все они заключены и оплачены в пределах лимитов бюджетных обязательств.

41. По состоянию на отчетные даты по учету Управления по строительству АМС г.Владикавказа правильно указана текущая задолженность перед подрядчиками по оплате выполненных ими работ в рамках реализации ведомственной целевой программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год».

Выводы:

По результатам проведенной проверки эффективности реализации ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год», Контрольно-счетная палата г.Владикавказ отмечает следующее:

- общий объем проверенных бюджетных средств, полученных Управлением по строительству АМС г.Владикавказа на реализацию ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год», составил 463 620 245,93 руб.

- общий объем выявленных нарушений составил – 43 507 405,00 руб., из них:

## - неэффективное расходование бюджетных средств путем отвлечения средств в оплату дебиторской задолженности – 43 507 405,00 руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение п.4 ст.19 Федерального закона №44-ФЗ, администрацией местного самоуправления г.Владикавказа не установлены правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, устанавливающие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, а также правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными, бюджетными и автономными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов.

2. Платежное поручение от 25.09.2014 №616 на сумму 45 945 207,00 руб. предоставленное ООО «Лея» в адрес Управления по строительству АМС г.Владикавказа в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта от 25.09.2014 №03103000262140000392 оказалось недействи-тельным (фиктивным), так как средства указанные ООО «Лея» в платежном поручении от 25.09.2014 №616 в сумме 45 945 207,00 руб. на лицевой счет заказчика Управления по строительству АМС г.Владикавказа не поступали.

3. Заказчик Управление по строительству АМС г.Владикавказа, не уточнив достоверность платежного поручения от 25.09.2014 №616 на сумму 45 945 207,00 руб., допустил факт не поступления в полном размере указанных денежных средств от подрядчика ООО «Лея» в качестве обеспечения исполнения контракта от 05.09.2014 №03103000262140000392 до подписания контракта на счет, указанный в документации о закупке, проекте контракта.

4. В нарушение п.5 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ заказчик Управление по строительству АМС г.Владикавказа не признал единственного участника аукциона в электронной форме подрядчика ООО «Лея», не представившего обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, уклонившимся от заключения контракта и не заявил в письменной форме о наличии претензий по данному вопросу к подрядчику ООО «Лея».

5. В результате неправомерных действий заказчика Управления по строительству АМС г.Владикавказа и подрядчика ООО «Лея» допущено незаконное заключение муниципального контракта от 25.09.2014 №03103000262140000392 на строительство многоквартирного жилого дома по ул. А.Кесаева в г.Владикавказе, вследствие исполнения которого в 2014 году были необоснованно отвлечены в дебиторскую задолженность денежные средства в сумме 43 507 405,00 руб. (45945207,00+5688298,00-8126100,00 =43507405,00).

6. В нарушение пункта 3.2.1 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 1 «Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит данных о характеристике (содержании) проблемы и обосновании необходимости ее решения программно-целевым методом.

7. В нарушение пункта 3.2.2 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 2 «Цели и задачи Программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит четких формулировок целей и задач, ориентированных на конкретные результаты, выражаемые количественными и качественными показателями.

8. В нарушение пункта 3.2.3 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 6 «Ожидаемые результаты реализации Программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит описания поддающихся количественной оценке результатов реализации Программы.

9. В нарушение пункта 3.2.5 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 3 «Сроки и этапы реализации программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит обоснование сроков достижения целей и решения задач Программы.

10. В нарушение пункта 3.2.6 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, в разделе 7 «Механизм реализации программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не прослеживается алгоритм реализации программных мероприятий с увязкой по очередности, срокам реализации. В данном разделе Программы отсутствуют сведения о проектируемых объектах, финансовых ресурсах по видам работ, сведения об исполнителях.

11. В нарушение пункта 3.2.7 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит основных положений порядка финансирования Программы, обоснования ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, обоснования возможности привлечения внебюджетных средств, а также описания механизмов привлечения этих средств.

12. В нарушение пункта 3.2.8 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 9 «Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит подробного описания системы управления Программой и мониторинга ее исполнения в соответствии с разделом 5 Порядка.

13. В нарушение пункта 3.2.9 «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, раздел 8 «Оценка эффективности реализации программы» ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» (утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 17.06.2013 №1373) не содержит показатели экономической и социальной эффективности (количественные и/или качественные показатели) и их целевые значения, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы, эффективности расходования средств местного бюджета, эффективности реализации программных мероприятий по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы, не содержит методики расчета, применяемой для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Программы, в разделе нет пояснения достигаемым в Программе количественным и качественным показателям (столбец 9 приложения №2 Программы).

14. В результате отсутствия в Программе четких формулировок целей и задач (конкретности и реальной достижимости), натуральных и стоимостных показателей (позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач), обоснованности объемов и источников финансирования Программы, их структуры по программным мероприятиям в разрезе целевых статей и видов расходов, механизма управления Программой, ответственных за реализацию Программы в целом и за исполнение отдельных программных мероприятий, разработчиком – Управлением по строительству АМС г.Владикавказа, допущено несоответствие разделов Программы установленным правилам ее разработки, степени достижения целевых показателей и полноты выполнения запланированных мероприятий.

15. Из Отчета об исполнении мероприятий Программы за 2014 год следует, что основные мероприятия Программы по строительству, реконструкции, поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы оказались неисполненными (неоплаченными) по причине их недофинансирования в 2014 году (исключение составили мероприятия по строительству малоэтажных жилых домов по улицам 8 Марта и Керменистов и ремонту клиники глазных болезней в г.Владикавказе). В Отчете об исполнении мероприятий Программы за 2014 год не указано их фактическое выполнение по актам формы КС-2.

16. В нарушение п.4.32 постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 №189 Управлением по строительству АМС г.Владикавказа допущено заключение муниципальных контрактов на проведение по ведомственной целевой программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся в общеобразовательных организациях, включая проведение ремонтов школ и внешкольных заведений на сумму 38 627 400,00 руб., проведение ремонтов дошкольных учреждений на сумму 82  507 100,00 руб.

17. В результате несоблюдения требований «Порядка разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 № 739, цели и ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» сформулированы без четких критериев и индикаторов оценки их достижения. Объем средств, выделенных на большинство мероприятий Программы, практически постоянно подвергается изменениям, тем самым оправдывается нечеткость формулировок целей и результатов Программы и недостаток ответственности за их достижение. Персональная ответственность за разработку и реализацию мероприятий Программы (включая соблюдение сроков разработки, согласования, утверждения, исполнения и представления отчетов) и за достижение утвержденных значений показателей эффективности в Программе не прописана.

Таким образом, Управлением по строительству АМС г.Владикавказа не достигнуто предусмотренное ведомственной целевой программой «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2014 год» запланированное достижение социально значимой цели: улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа.

В связи с вышеизложенным, Контрольно-счетная палата г.Владикавказ считает, что все вышеуказанные нарушения были допущены вследствие отсутствия соответствующего контроля со стороны должностных лиц АМС г.Владикавказа и Управления по строительству АМС г.Владикавказа, в чьей курации находятся данные вопросы.

Предложения (рекомендации):

1. В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ направить представление Управлению по строительству АМС г.Владикавказа с предложением об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, указанных в акте проверки от 03.12.2015 и отраженных в настоящем отчете, в котором предложить следующее:

1) Соблюдать соответствие разделов, разрабатываемых на очередной финансовый год ведомственных целевых программ установленным правилам их разработки, степени достижения целевых показателей и полноты выполнения запланированных мероприятий, руководствуясь «Порядком разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г. Владикавказа», утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 № 739.

По результатам выявленных проверкой нарушений принять соответствующие меры воздействия и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

2. Установить для Управления по строительству АМС г.Владикавказа» месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в устранении выявленных нарушений при проведении контрольного мероприятия.

3. Направить в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ и.о. главы АМС г.Владикавказа представление, которым предложить следующее:

1) Осуществить контроль за исполнением Управлением по строительству АМС г.Владикавказа направленного ему представления.

2) Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также меры по пресечению, устранению, предупреждению и недопущению в дальнейшем каких-либо нарушений.

4. Установить для АМС г.Владикавказа месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в устранении выявленных нарушений при проведении контрольного мероприятия.

5. Направить информацию об итогах контрольного мероприятия главе муниципального образования город Владикавказ.

6. Направить информацию об итогах контрольного мероприятия и.о. главы АМС г.Владикавказа.

7. Направить материалы контрольного мероприятия в правоохранительные органы.

8. В 10-дневный срок разместить на сайте Контрольно-счетной палаты г.Владикавказа информацию о завершении контрольного мероприятия.

По результатам контрольного мероприятия от и.о. начальника Управления по строительству АМС г.Владикавказа поступили возражения к акту проверки с нарушением установленного срока,  которые по существу не изменяют суть выявленных нарушений, указанных в акте. В связи с чем, данные возражения не рассматривались для дачи заключения, но приложены к акту проверки и являются его неотъемлемой частью.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ от 18.12.2015 № 240-р).