Республика Северная Осетия-Алания КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)

### Информация об основных итогах контрольного мероприятия

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Поручение от 16.07.2014 №10 председателя Контрольно-счетной палаты 
г. Владикавказ, в соответствии с обращением прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа.

2. Предмет контрольного мероприятия: гражданско-правовые договоры, заключенные между Владикавказским муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального ремонта» с подрядными организациями – ООО «Алания» и ООО «ЭС» по выполнению ремонта домовладения по ул. Студенческая, 21.

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа, Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта», ООО «ЭС», ООО «Алания».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.07.2014 г. по 22.07.2014 г.

5. Цели контрольного мероприятия: законность расходования бюджетных средств, выделенных из бюджета г. Владикавказ на ремонт домовладения по ул. Студенческая, 21 во Владикавказском муниципальном бюджетном учреждении «Управление капитального ремонта».

6. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств бюджета и деятельности объектов проверки:

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Владикавказ на 2011-2013 гг.», утвержденная постановлением АМС г. Владикавказа от 11.10.2010 №1912.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Муниципальной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Владикавказ на 2011-2013 гг.», утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 11.10.2010 №1912, установлены объемы финансирования на ремонт домовладений ветеранов и инвалидов, в числе которых значатся и принадлежащее в собственности гр. Красновой Л.С. домовладение по адресу ул. Студенческая, 21. Финансирование ремонта указанного домовладения предполагалось провести в 2013 году.

В рамках утвержденных объемов финансирования ремонта домовладений ветеранов и инвалидов ВМБУ «УКР» заключило следующие гражданско-правовые договоры:

- гражданско-правовой договор №0310300026213000266 от 25.04.2013, заключенный с ООО «ЭС» на ремонтные работы. Согласно локальным сметным расчетам и перечню объектов, стоимость ремонтных работ на объекте – домовладение вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: 
ул. Студенческая, 21 составляет 113 433 руб.;

- гражданско-правовой договор №0310300026213000566 от 04.07.2013, заключенный с ООО «Алания» на ремонтные работы. Согласно локальным сметным расчетам и перечню объектов, стоимость ремонтных работ на объекте – домовладение вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: 
ул. Студенческая, 21 составляет 299 408 руб.;

- гражданско-правовой договор №0310300026213000646 от 06.08.2013, заключенный с ООО «Алания» на ремонтные работы. Согласно локальным сметным расчетам и перечню объектов, стоимость ремонтных работ на объекте – домовладение вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: 
ул. Студенческая, 21 составляет 306 661 руб.

Проверке представлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2 по вышеперечисленным договорам:

- акт о приемке выполненных работ от 30.04.2013 №1.5 по гражданско-правовому договору №0310300026213000266 от 25.04.2013 на объекте – домовладение вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: ул.Студенческая, 21 на сумму 102 349 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 15.07.2013 №1 по гражданско-правовому договору №0310300026213000566 от 04.07.2013 на объекте – домовладение вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: ул.Студенческая, 21 на сумму 282 664 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 15.08.2013 №1 по гражданско-правовому договору №0310300026213000566 от 04.07.2013 на объекте – домовладение вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: ул.Студенческая, 21 на сумму 306 661 руб.;

В ходе проверки проведены осмотры выполненных работ, указанных в вышеперечисленных актах о приемке выполненных работ с участием представителя заказчика, представителя подрядчика и собственника домовладения. В результате визуального осмотра установлено соответствие осмотренных работ с данными актов о приемке выполненных работ.

В ходе проверки, согласно гарантийным обязательствам, подрядчиком – ООО «ЭС» за свой счет устранены выявленные недостатки оконных блоков из ПВХ на объекте – домовладение вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: ул. Студенческая, 21.

По итогам осмотров составлены и подписаны акты визуального осмотра объектов ремонта.

Гр. Краснова Л.С., вдова участника ВОВ, в актах осмотров работ в домовладении по адресу: ул. Студенческая,21, выполненных ООО «ЭС» и ООО «Алания», отметила, что не имеет претензии к объему и качеству выполненных работ.

В дополнение к обращению к прокурору Иристонского района от 01.07.2014 от гр. Красновой Л.С. принято новое объяснение. Объяснительная прилагается к материалам проверки.

Проверке представлены банковские документы на оплату работ, выполненных в домовладении по адресу ул. Студенческая, 21:

- платежное поручение от 09.07.2013 №1154010, в размере 102 349 руб. ООО «ЭС» за выполненные работы по ремонту домовладения вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: ул. Студенческая, 21 по гражданско-правовому договору №0310300026213000266 от 25.04.2013, по формам КС-2 от 30.04.2013 №1.5. и КС-3 от 30.04.2013 №1;

- платежное поручение от 23.08.2013 №1233642, в размере 282 664 руб. ООО «Алания» за выполненные работы по ремонту домовладения вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: ул. Студенческая, 21 по гражданско-правовому договору №0310300026213000566 от 04.07.2013, по формам КС-2 и КС-3 от 15.07.2013 №1;

- платежное поручение от 08.10.2013 №1314163, в размере 306 661 руб. ООО «Алания» за выполненные работы по ремонту домовладения вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу: ул. Студенческая, 21 по гражданско-правовому договору №0310300026213000646 от 06.08.2013, по формам КС-2 и КС-3 от 15.08.2013 №1.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: акт проверки Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа, ВМБУ «Управление капитального ремонта», ООО «Алания» и ООО «ЭС» по фактам, изложенным в заявлении гр. Красновой Л.С. и гр. Фроловой З.С., содержащем сведения о нарушении требований законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных АМС г. Владикавказа на ремонт домовладения по ул. Студенческая, 21 от 22.07.2014 подписан без возражений и замечаний.

9. Выводы: В ходе проверки проведены осмотры выполненных работ, указанных в актах о приемке выполненных работ с участием представителя заказчика, представителя подрядчика и собственника домовладения. В результате визуального осмотра установлено соответствие осмотренных работ с данными актов о приемке выполненных работ.

В ходе проверки, согласно гарантийным обязательствам, подрядчиком – ООО «ЭС» за свой счет устранены недостатки оконных блоков из ПВХ на объекте – домовладение вдовы участника ВОВ Красновой Л.С. по адресу:
ул. Студенческая, 21.

По итогам осмотров составлены и подписаны акты визуального осмотра объектов ремонта.

Гр. Краснова Л.С., вдова участника ВОВ, в актах осмотров работ в домовладении по адресу: ул. Студенческая, 21, выполненных ООО «ЭС» и ООО «Алания», отметила, что не имеет претензии к объему и качеству выполненных работ.

Таким образом, проверкой не установлено нарушений законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных АМС г. Владикавказ на ремонт домовладения по ул. Студенческая, 21 на общую сумму 691 674 руб.

10. Предложения (рекомендации): По результатам проведения контрольного мероприятия: «Проверка Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа, ВМБУ «Управление капитального ремонта», ООО «Алания» и ООО «ЭС» по фактам, изложенным в заявлении гр. Красновой Л.С. и гр. Фроловой З.С., содержащем сведения о нарушении требований законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных АМС г. Владикавказа на ремонт домовладения по ул.Студенческая, 21», направить в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ                              гр. Красновой Л.С. и в прокуратуру Иристонского района г. Владикавказа соответствующие информационные письма.