Республика Северная Осетия-Алания КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)

информация

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой г.Владикавказа проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных МУП «ВладЭлектроТранс» в 2011-2014 гг. и текущем периоде 2015 года» на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
г. Владикавказ от 06.02.2015 № 12-р.

Цель контрольного мероприятия: «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных МУП «ВладЭлектроТранс» в 2011-2014 гг. и текущем периоде 2015 года».

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное унитарное предприятие «ВладЭлектроТранс» г.Владикавказ.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. В пользовании МУП «ВладЭлектроТранс» в проверяемом периоде и по настоящее время фактически отсутствует муниципальное имущество, передаваемое на праве хозяйственного ведения.

Проверкой установлено, что МУП «ВладЭлектроТранс» в проверяемом периоде и по настоящее время пользуется в отсутствие какого-либо правового основания следующим имуществом – нежилыми зданиями по ул.Кирова-Пашковского,10-12/2-2, зданием ПТО по ул.Николаева,50, зданием диспетчерской по ул.П.Морозова, зданием службы пути по ул.Тельмана, вагоном бытовым по ул.Чапаева, зданиями и оборудованием тяговых подстанций №1, №2, №4, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №15, автомобилями ГАЗ-52, ГАЗ-5312, трамвайными путями, контактной сетью, опорами контактной сети, кабельными линиями.

Согласно представленному к проверке договору аренды от 24.02.2012, ВМУП «ТТУ» передало  МУП «ВладЭлектроТранс» 42 единицы трамвайных вагонов, 21 единицу транспорта, здания и сооружения, расположенные по ул.Кирова/Пашковского, 10-12/2-2 "а"  с  01.03.2012. Срок действия договора не указан. Арендная плата по договору составляет 240 тыс. руб. в месяц. При этом к проверке представлено письмо МУП «ВладЭлектроТранс» от 28.02.2014 №72 в адрес конкурсного управляющего ВМУП «ТТУ» о прекращении договора аренды.

В ходе проверки установлено, что вышеуказанное имущество            ВМУП «ТТУ» реализовано в форме открытых торгов в сентябре 2014 года при исполнении процедуры банкротства ВМУП «ТТУ».

Как следует из информации официального сайта закупок www.utender.ru, начальная цена лота «Нежилые здания общей площадью 3370,1 кв.м и право аренды участка площадью 12062 кв.м», адрес: г.Владикавказ, ул.Пашковского, д.10-12/2-2 «а» составляла 29 700 тыс. руб.

За период с 09.06.2014 по 04.09.2014 проведено 10 рассмотрений заявок участников открытых торгов в форме публичного предложения, по 9-и из которых предложения не поступали, в связи с чем, в каждом последующем рассмотрении начальная цена лота снижалась на 10-и процентный интервал предыдущей цены лота. При рассмотрении 04.09.2014 поступила единственная заявка, в результате чего указанный комплекс реализован по цене 2 970 тыс. руб.  То есть в десять раз меньше первоначальной.

Начальная цена лота «Трамвайные вагоны 42 единицы, троллейбусы 11 единиц» составляла 14 580 тыс. руб.

За период с 09.06.2014 по 04.09.2014 проведено 10 рассмотрений заявок участников открытых торгов в форме публичного предложения, по 9-и из которых предложения не поступали, в связи с чем, в каждом последующем рассмотрении начальная цена лота снижалась на 10-и процентный интервал предыдущей цены лота. При рассмотрении 04.09.2014 поступила единственная заявка, в результате чего все указанные транспортные средства реализованы по цене 1 458 тыс. руб. То есть в десять раз меньше первоначальной.

Начальная цена по лотам на продажу оборудования подстанций №1, №2, №4, №7, №8, №8, №9, №11, №12, №13, №15 составляла 10 975,6 тыс. руб.

За период с 09.06.2014 по 04.09.2014 проведено 10 рассмотрений заявок участников открытых торгов в форме публичного предложения, по 9-и из которых предложения не поступали, в связи с чем, в каждом последующем рассмотрении начальная цена лота снижалась на 10-и процентный интервал предыдущей цены лота. При рассмотрении 04.09.2014 поступила единственная заявка, в результате чего указанное оборудование реализовано по цене  1 097,5 тыс. руб. То есть в десять раз меньше первоначальной.

Далее, к проверке представлены:

- договор от 15.11.2012 о передаче ООО "Отто" в безвозмездное пользование МУП «ВладЭлектроТранс» нежилого здания площадью 120,4 кв.м, расположенного на 2-м этаже в доме №2 Литер "А" по ул.Пашковского сроком на 11 месяцев;

- договор аренды от 15.10.2014 о передаче собственником Баевым И.А. в аренду МУП «ВладЭлектроТранс» 15 единиц трамваев "Татра", 2 единиц снегоуборочных трамваев, 2 единиц автотранспорта – ГАЗ-3307, ГАЗ-53. Срок аренды не указан. Арендная плата составляет 98,5 тыс. руб. в месяц;

- договор от 12.09.2014 о передаче собственником Баевым И.А. в безвозмездное пользование МУП «ВладЭлектроТранс» 2-х единиц автотранспорта – ЗИЛ-130-431412, ГАЗ-5201.

- договор аренды от 08.08.2014 о передаче собственником Дзгоевым Т.Б. в аренду МУП «ВладЭлектроТранс» автомобиля ГАЗ-3102 сроком до 09.07.2015. Арендная плата 5,7 тыс. руб. в месяц;

- договор безвозмездного временного пользования от 12.09.2014 о передаче собственником Козаевым В.Д. в безвозмездное пользование 4-х единиц автотранспорта ЗИЛ ММЗ-554, ГАЗ-2705 фургон, трактор Т-40АМ, тракторный прицеп 2ПТС-4. Срок пользования до 31.03.2015;

- договор аренды от 01.03.2012 о передаче МУП «ВладГорТранс» в аренду МУП «ВладЭлектроТранс» 17 единиц трамваев "Татра". Срок аренды с 01.03.2012 по 01.03.2014. Арендная плата с 01.03.2012 – 34 тыс. руб. в месяц, с 04.04.2012 – 51 тыс. руб. в месяц, с 06.05.2013 – 8 тыс. руб. в месяц;

-  договор аренды от 05.12.2013 о передаче МУП "ВладГорТранс" в аренду МУП «ВладЭлектроТранс» экскаватора ЭО-2621-В сроком с 05.12.2013 по 04.12.2014. Арендная плата – 2,5 тыс. руб. в месяц.

К проверке не представлены документы, подтверждающие право законного пользования МУП «ВладЭлектроТранс» следующего фактически используемого имущества:

- нежилые здания по ул.Пашковского, дом 10-12/2-2 "а" площадью 3370,1 кв.м (здание планового ремонта, здание заявочного ремонта, малярный цех, склады, боксы по обслуживания автотранспорта, 2-х этажное офисное здание);

- здание ПТО площадью 3500 кв.м по ул.Николаева, 50;

- здание диспетчерской площадью 215 кв.м по ул.П.Морозова;

- здания службы пути по ул.Тельмана площадью 141,75 кв.м;

- вагончик бытовой площадью 26,4 кв.м диспетчерской по ул.Чапаева;

- здания и оборудование тяговых подстанций №1, №2, №4, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №15;

- автовышка ГАЗ-52, автомобиль ГАЗ-5312;

- трамвайные пути протяженностью 55,9 км;

- контактная сеть протяженностью 56,7 км;

- опоры контактной сети в количестве 2203 шт.;

- кабельные линии протяженностью 56 км.

При этом Контрольно-счетной палатой г.Владикавказ 26.09.2014 в УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа запрошены сведения из Реестра муниципальной собственности г.Владикавказ по учету и балансовой стоимости трамвайных путей, трамвайных и троллейбусных контактных линий. Из УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа поступил ответ о том, что запрашиваемая информация в УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа отсутствует.

Таким образом установлено, что в пользовании МУП «ВладЭлектроТранс» в проверяемом периоде и по настоящее время фактически отсутствует муниципальное имущество, передаваемое на праве хозяйственного ведения.

2. Городские трамвайные пути, линии контактного провода, оборудование и силовые кабели подстанций, трамвайный парк фактически находятся в аварийном состоянии, что требует незамедлительного проведения капитального ремонта или замены оборудования и подвижного состава.

К проверке представлен акт визуальной проверки состояния трамвайных путей от 19.12.2014, проведенной комиссией службы пути МУП "ВладЭлектроТранс". Всего комиссией установлено более 440 фактов аварийного состояния пути, в том числе такие крупные повреждения, как:

- просадка пути – 111 фактов;

- «движение» рельсов – 15 фактов;

- «ступенька» на рельсовых стыках – 25 фактов;

-  «перепад на путях» – 29;

- «уширение» (сужение) рельсов – 15 фактов;

- «поломка» рельсов, сварных стыков – 76 фактов.

Как указано в справке ТО МУП «ВладЭлектроТранс», износ имеют 50 км пути, более 20 км пути требуют проведение капитального ремонта с заменой верхнего и нижнего строения пути.

К проверке также представлен акт проверки состояния контактной сети от 05.12.2014, проведенной комиссией МУП «ВладЭлектроТранс». Всего комиссией установлен износ контактного провода по всей линии (за исключением ул.Кирова и ул.Г.Плиева), что привело к провисанию и боковым выносам контактного провода.

Как указано в справке ТО МУП «ВладЭлектроТранс», сильный износ по всей линии требует проведения капитального ремонта с заменой контактного провода и спецчастей.

Из-за указанных причин в 2012 году произошло 48 обрывов контактной сети, 27 сходов вагонов с рельсов, 94 отключения силовых подстанций.

В 2013 году произошло 28 обрывов контактной сети, 12 сходов вагонов с рельсов, 74 отключения силовых подстанций.

В 2014 году произошло 22 обрыва контактной сети, 22 схода вагонов с рельсов, 100 фактов отключений силовых подстанций.

По причине того, что используемый трамвайный парк является устаревшим, имеют место частые возвраты с маршрутных линий подвижного состава по причине технических неисправностей. Так, в 2012 году произошло 2433 возврата, в 2013 году – 1972 возврата, в 2014 году – 2308 возвратов.

Общий простой вагонов в проверяемом периоде составил:

- в 2012 году – 27568 часов;

- в 2013 году – 22998 часов;

- в 2014 году – 23726 часов.

Таким образом, городские трамвайные пути, линии контактного провода, оборудование и силовые кабели подстанций, трамвайный парк фактически находятся в аварийном состоянии, что требует незамедлительного проведения капитального ремонта или замены оборудования и подвижного состава.

3. В результате проведенной инвентаризации рабочей группой Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ выявлен перечень материалов и комплектующих, которые в проверяемом периоде фактически не списывались в производство. Всего выявлено неиспользуемых в производстве комплекту-ющих и материалов в количестве 115051 штук на сумму 282 тыс. руб.

4. Кредиторская задолженность в сумме 1 939,5 тыс. руб. руб. перед ВМУП "ТТУ" отражена по бухгалтерскому учету МУП «ВладЭлектроТранс» необоснованно. Поскольку указанные материалы и запасные части фактически получены МУП «ВладЭлектроТранс» безвозмездно, их стоимость в момент постановки на баланс необходимо учесть по счету «91.1» «прочие доходы».

5. Имеет место ежегодное снижение плановых показателей деятельности МУП «ВладЭлектроТранс» по перевозке пассажиров электрическим транспортом г.Владикавказ.

В процессе деятельности, вследствие возникновения аварийных ситуаций на трамвайных путях, контактных линиях, а также вследствие поломок вагонов, в МУП «ВладЭлектроТранс» в проверяемом периоде на время устранения повреждений утверждались измененные аварийные расписания движения трамваев по городским маршрутам, что объективно приводило к нарушениям утвержденных графиков и фактическому сокращению выхода  вагонов на линии городских маршрутов.

Невыполнение МУП «ВладЭлектроТранс» плановых показателей по соблюдению утвержденных графиков выпуска и движения трамваев по городским маршрутам в проверяемом периоде имело систематический характер.

6. В нарушение Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2011 №39-РЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в  Республике Северная Осетия-Алания", со времени установки 1 июня 2012 года фиксированного тарифа на проезд в пассажирском электрическом транспорте в размере 10 руб., Правительством Республики Северная Осетия-Алания не осуществлялась государственная поддержка перевозчика – МУП "ВладЭлектроТранс" – по обеспечению доступности транспортного обслуживания для населения путем предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований.

Таким образом, в проверяемом периоде и по настоящее время созданы условия, объективно приводящие к увеличению кредиторской задолженности МУП "ВладЭлектроТранс", в том числе по оплате труда, по обязательным налоговым платежам, по расчетам с поставщиками, а также к невозможности своевременно производить работы по ремонту и восстановлению материально-технической базы предприятия, что приводит к убыточности МУП «ВладЭлектроТранс».

7. В тексте Муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта на 2012 год, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 18.11.2011 №2034 указаны три пункта с наименованием «ожидаемые результаты программы», в каждом из которых отражены различные критерии оценки по указанному показателю, что затрудняет оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с установленными требованиями.

8. При исполнении Муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта на 2012 год, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 18.11.2011 №2034 не достигнут результат  по индикатору программы «увеличение пропускной способности на 3%».

В ходе проверки итогов выполнения программы, достижения целевых показателей и индикаторов программы, а также исполнения ожидаемых результатов программы, установлено следующее:

- по достижению индикатора программы «увеличение пропускной способности на 3%».

Плановые показатели по общему количеству выполненных рейсов в 2012 году утверждены в количестве 110897. Фактически выполнено рейсов в количестве 84203, то есть невыполнение плана составило 24%.

# 9. В нарушение содержания программных мероприятий Муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта на 2012 год, ремонтно-восстановительные работы на участке по пр.Коста не выполнены. Денежные средства в сумме 2 000 тыс. руб., направленные из бюджета г.Владикавказ на проведение указанных работ, израсходованы не по целевому назначению.

В соответствии с п.1 статьи 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации – нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. (В данном случае Муниципальной целевой программой).

10. В тексте Муниципальной ведомственной целевой программы развития городского пассажирского транспорта на 2013 год, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 10.01.2013 №1, имеется два пункта с наименованием «ожидаемые результаты программы», в каждом из которых отражены различные критерии оценки по указанному показателю, что затрудняет оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с установленными требованиями.

11. При проверке исполнения муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта на 2013 год, установлено следующее.

Фактически общий объем бюджетных вложений по программе в 2013 году составил 47 999,44 тыс. руб., в том числе на покрытие убытков предприятия – 41 187 тыс. руб., проведение ремонтно-восстановительных работ по пр.Мира – 1 813 тыс. руб., проведение ремонтных работ по восстановлению высоковольтных кабелей - тяговая подстанция №2 – 5 000 тыс. руб. Указанные средства перечислены в течение 2013 года на расчетный счет МУП «ВладЭлектроТранс».

Согласно регистрам бухгалтерского учета МУП «ВладЭлектроТранс», полученные средства израсходованы следующим образом:

- 41 187 тыс. руб. израсходованы на текущие расходы МУП «ВладЭлектроТранс» в составе общих расходов, в том числе на выплату заработной платы, уплату налоговых платежей и страховых взносов, оплату за электроэнергию, за газ и на другие коммунальные платежи, приобретение комплектующих и материалов, текущий ремонт подвижного состава, приобретение ГСМ;

- 1 813 тыс. руб. израсходовано при выполнении работ по ремонту трамвайных путей на участке пр.Мира от ул.Кирова до ул.Джанаева.;

- 5 000 тыс. руб. израсходовано на проведение работ по восстановлению высоковольтных кабелей тяговой подстанции №2.

В ходе проверки итогов выполнения программы, достижения целевых показателей и индикаторов программы, а также исполнения ожидаемых результатов программы, установлено следующее:

- по достижению индикатора программы «увеличение пропускной способности на 3%».

В 2012 году количество выполненных рейсов составило 84203. По итогам 2013 года количество выполненных рейсов составило 81806. В процентном отношении выполнение рейсов в 2013 году сократилось на 2,8%.

Кроме этого, в 2012 году общий пробег трамвайных вагонов составил 1534821 км. В 2013 году общий пробег трамвайных вагонов составил 1476642 км. В процентном отношении общий пробег вагонов в 2013 году сократился на 3,8%.

Таким образом, по индикатору программы «увеличение пропускной способности на 3%», результат не достигнут.

- по достижению индикатора программы «сокращение простоев подвижного состава на линии на 3%».

В 2012 году общее количество простоев трамвайных вагонов составило 27568 часов. В 2013 году общее количество простоев трамвайных вагонов составило 22998 часов. В процентном отношении сокращение простоев вагонов составило 16,5%.

Таким образом, по индикатору программы «сокращение простоев подвижного состава на линии на 3%» результат достигнут.

- по достижению индикатора программы "обеспечение безопасности движения на 2%".

В 2012 году количество ДТП с участием трамваев составило 33 случая.

В 2013 году количество ДТП с участием трамваев составило 47 случаев.

Таким образом, по индикатору программы «обеспечение безопасности движения на 2%» результат не достигнут.

12. В нарушение п.11 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п. 4.8. Положения о закупках товаров, работ, при фактическом изменении документации о закупке при выполнении работ по восстановлению высоковольтных кабелей тяговой подстанции №2, МУП «ВладЭлектроТранс" не разместило в единой информационной системе (на официальном сайте) информацию об указанных изменениях.

Согласно п.2 статьи 1 Федерального закона 223-ФЗ, указанным законом устанавливаются общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг, в том числе, муниципальными унитарными предприятиями.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными правовыми актами, регламентирующими правила закупки - положениями о закупке. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «ВладЭлектроТранс»  к проверке представлено.

Установлено, что с целью определения подрядчика для выполнения работ по восстановлению высоковольтных кабелей тяговой подстанции №2, МУП «ВладЭлектроТранс» разместило в единой информационной системе извещение о проведении закупки путем открытого запроса предложений. В закупочной документации отражена начальная (максимальная) цена договора – 3 171,02 тыс. руб. и размещены техническое задание и локальный сметный расчет на проведение работ на сумму 3 171,02 тыс. руб. при этом по позиции 6 локального сметного расчета ТЕРм08-02-148-05 "Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг" обозначено количество кабеля 614 м.

По результату проведенного запроса предложений определен подрядчик на выполнение работ - ООО «СМП ТУР» с предложением цены договора на сумму 2 000,1 тыс. руб. При этом по позиции 6 локального сметного расчета ООО «СМП ТУР» ТЕРм08-02-148-05 "Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг" обозначено количество кабеля 194 м. Установлено, что МУП «ВладЭлектроТранс» заключен договор с ООО "СМП "ТУР" заключен договор от 24.09.2013 №81н, в соответствии с которым ООО "СМП "ТУР" выполнило работы в соответствии с предложенным им локальным сметным расчетом на сумму 2 000,1 тыс. руб.

В соответствии с п.5 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, При закупке на официальном сайте размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением о закупке.

Согласно п.11 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

Такая же норма предусмотрена п. 4.8. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «ВладЭлектроТранс».

13. Для выполнения работ по восстановлению в 2013 году высоковольтных кабелей тяговой подстанции №2, МУП «ВладЭлектроТранс» осуществило закупку 2550 м высоковольтного кабеля АСБЛ 3х150 6/10 кВ.

С целью определения поставщика кабеля, МУП «ВладЭлектроТранс» разместило в единой информационной системе 3 извещения о проведении закупки кабеля путем открытого запроса цен.

По извещению от 16.07.2013 №31300435859 проводилась закупка 850 м кабеля по начальной (максимальной) цене 650 тыс. руб.

Как следует из представленного протокола рассмотрения закупочной комиссией МУП «ВладЭлектроТранс» заявок и подведения итогов открытого запроса цен от 25.07.2013, к процедуре запроса допущены два участника – ООО "ТелекомКомплектСервис", ИНН 7720703747, с предложением цены договора в размере 612,9 тыс. руб. и ООО "Центр финансово-экономического развития", ИНН 1513038957 с предложением цены договора в размере 609,6 тыс. В результате рассмотрения заявок победителем признано ООО "Центр финансово-экономического развития", как предложившее наименьшую цену по договору.

В ходе проверки изучена заявка ООО «ТелекомКомплектСервис», представленная на участие в открытом запросе цен по извещению от 16.07.2013 №31300435859. При этом предложение цены ООО «ТелекомКомплектСервис» по договору составляет  521,1 тыс. руб., то есть предложенная  ООО «ТелекомКомплектСервис» цена фактически является наименьшей ценой по договору.

Таким образом, в протоколе рассмотрения заявок и подведения итогов открытого запроса цен от 25.07.2013, проведенного закупочной комиссией МУП «ВладЭлектроТранс», неправомерно указана завышенная цена предложения  ООО «ТелекомКомплектСервис». Разница между ценой по договору, фактически предложенной ООО «ТелекомКомплектСервис" (521,1 тыс. руб.) и ценой по договору ООО «Центр финансово-экономического развития», признанного победителем по итогам открытого запроса цен (609,6 тыс. руб.), составляет 88,6 тыс. руб.

Согласно п.2 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании положения о закупке, на аукционе - лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

По результату торгов ООО «Центр финансово-экономического развития» осуществило поставку кабеля в МУП «ВладЭлектроТранс» по цене договора 609,6 тыс. руб. Оплате за поставленный кабель произведена МУП «ВладЭлектроТранс» в полном объеме.

В ходе проверки, с целью подтверждения цены предложения, сделан запрос в ООО «ТелекомКомплектСервис». От ООО «ТелекомКомплектСервис» в адрес Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ поступила копия заявки на участие в закупке по извещению №31300435859, в котором размер предложения составляет 521,1 тыс. руб.

В нарушение статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, в результате неправомерного подведения итогов открытого запроса цен, проведенного по извещению от 16.07.2013 №31300435859  и отраженного в протоколе от 25.07.2013, МУП «ВладЭлектроТранс» нанесен ущерб в размере 88,6 тыс. руб.

Аналогично, в нарушение статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, в результате неправомерного подведения итогов открытого запроса цен, проведенного по извещению от 16.07.2013 №31300436046 и отраженного в протоколе от 25.07.2013, МУП «ВладЭлектроТранс» нанесен ущерб в размере 88,6 тыс. руб.

Всего, при выполнении муниципальной целевой программы развития пассажирского электрического транспорта на 2013 год, произведена закупка кабеля по завышенной стоимости, в результате чего МУП «ВладЭлектроТранс» нанесен ущерб в общей сумме 177,1 тыс. руб.

Данные факты дают основание полагать о коррупционной составляющей со стороны руководства МУП «ВладЭлектроТранс», при заключении договоров по закупке кабеля по завышенной стоимости.

14.   В ходе проверки полноты выполнения  работ по ремонту трамвайных путей МУП «ВладЭлектроТранс» на участке пр.Мира от ул.Кирова до ул.Джанаева, установлено следующее:

С целью определения подрядчика для выполнения работ по ремонту трамвайных путей на участке пр.Мира от ул.Кирова до ул.Джанаева, МУП «ВладЭлектроТранс» разместило в единой информационной системе извещение о проведении закупки путем открытого запроса предложений. По результату которого определен подрядчик на выполнение работ – ООО «Рем-Строй-Путь-С», которое и выполнило указанные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ.

При этом установлено, что в локальном сметном расчете и в акте о приемке выполненных работ из позиции 16 ТЕР 32-04.001-03 "Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт." на участке длиной 210 м, исключены следующие материалы и комплектующие и, соответственно, их стоимость:

- рельсы трамвайные, шпалы, подкладки для рельсов, накладки для рельсов, джемпер штепсельный, шурупы путевые, болты стыковые для рельсов, электроды.

По данному вопросу директор МУП «ВладЭлектроТранс» Дедегкаев О.М. поясняет следующее: «Рельсы в количестве 36 штук были переданы нам УДСБ АМС г. Владикавказ для выполнения ремонтных работ по пр. Мира (участок ул. Джанаева – ул. Кирова). Документы, подтверждающие передачу рельс нами до сих пор не получены. Остальные материалы нами приобретены и переданы ООО "Рем-Строй-Путь-С" для выполнения работ» (письменное объяснение прилагается).

При этом проверкой установлено, что МУП «ВладЭлектроТранс» в проверяемом периоде производило закупку шпал, подкладок для рельсов, накладок для рельсов, джемпера штепсельного, шурупов путевых, болтов стыковых для рельсов, электродов. Однако, какие-либо документы, подтверждающие передачу от МУП «ВладЭлектроТранс» в ООО "Рем-Строй-Путь-С" вышеуказанных материалов, к проверке не представлены. Также к проверке не представлены документы, подтверждающие  списание вышеуказанных материалов для выполнения ремонтных работ участка трамвайных путей по пр. Мира (участок ул. Джанаева – ул. Кирова).

Таким образом, МУП «ВладЭлектроТранс» проверке не представлены документы, свидетельствующие о происхождении рельсов трамвайных, примененных при проведении работ по ремонту трамвайных путей на участке пр.Мира от ул.Кирова до ул.Джанаева. Не представлены документы, свидетельствующие о соответствии рельсов трамвайных нормативным правовым актам Российской Федерации, в частности ГОСТ и ТУ. Не представлены документы о том, какие именно рельсы, шпалы и элементы крепления использовались при проведении работ по ремонту указанного участка трамвайных путей.

15. В тексте Муниципальной ведомственной целевой программы развития городского пассажирского транспорта на 2014 год, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 29.10.2013 №2583, имеется два пункта с наименованием «ожидаемые результаты программы», в каждом из которых отражены различные критерии оценки по указанному показателю, что затрудняет оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с установленными требованиями.

16. В нарушение условий Муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта на 2014 год, работы по монтажу системы телеуправления подстанции, снабжающей участок трамвайного пути по ул.Маркова от ЖДВ до ул.Чкалова не выполнены.

При проверке исполнения муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта на 2014 год, установлено следующее.

Фактически общий объем бюджетных вложений по программе в 2014 году составил  71 000 тыс. руб., в том числе на покрытие убытков предприятия – 50 910 тыс. руб., проведение ремонтно-восстановительных работ по ул.Маркова на участке ЖДВ-ул.Чкалова  и монтаж системы телеуправления подстанции, снабжающей указанный участок электроэнергией – 20 090 тыс. руб.

Указанные средства перечислены в течение 2014 года на расчетный счет МУП «ВладЭлектроТранс».

Согласно регистрам бухгалтерского учета МУП «ВладЭлектроТранс», полученные средства израсходованы следующим образом:

- 50 910 тыс. руб. израсходованы на текущие расходы МУП «ВладЭлектроТранс» в составе общих расходов, в том числе на выплату заработной платы, уплату налоговых платежей и страховых взносов, оплату за электроэнергию, за газ и на другие коммунальные платежи, приобретение комплектующих и материалов, текущий ремонт подвижного состава, приобретение ГСМ;

- 20 090 тыс. руб. Согласно локальным сметным расчетам, договорам на выполнение работ, акту о приемке выполненных работ, расчетным документам, денежные средства в сумме 20 090 тыс. руб. полностью израсходованы на выполнение подрядчиком – ООО «Рем-Строй-Путь-С», – ремонтно-восстановительных работ по ул.Маркова на участке ЖДВ-ул.Чкалова. В то же время, документы, подтверждающие выполнение работ по монтажу системы телеуправления подстанции, снабжающей указанный участок электроэнергией, к проверке не представлены.

17. При исполнении Муниципальной ведомственной целевой программы развития городского пассажирского транспорта на 2014 год, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 29.10.2013 №2583, не достигнуты результаты по индикаторам программы «увеличение пропускной способности», «сокращение простоев подвижного состава на линии» и «обеспечение безопасности движения».

В ходе проверки итогов выполнения программы, достижения целевых показателей и индикаторов программы, а также исполнения ожидаемых результатов программы, установлено следующее:

- по достижению индикатора программы «увеличение пропускной способности».

По итогам 2013 года количество выполненных рейсов составило 81806. В 2014 году  количество выполненных рейсов составило 75007. В процентном отношении выполнение рейсов в 2014 году сократилось на 8,3%.

Кроме этого, в 2013 году общий пробег трамвайных вагонов составил 1476642 км. В 2014 году общий пробег трамвайных вагонов составил 1392127 км. В процентном отношении общий пробег вагонов в 2014 году сократился на 5,7%.

Таким образом, по индикатору программы «увеличение пропускной способности», результат не достигнут.

- по достижению индикатора программы «сокращение простоев подвижного состава на линии».

В 2013 году общее количество простоев трамвайных вагонов составило  22998 часов. В 2014 году общее количество простоев трамвайных вагонов составило 23726 часов. В процентном отношении общее время  простоев увеличилось на 3,16%.

Таким образом, по индикатору программы «сокращение простоев подвижного состава на линии» результат не достигнут.

- по достижению индикатора программы «обеспечение безопасности движения».

В 2013 году количество ДТП с участием трамваев составило 47 случаев. В 2014 году количество ДТП с участием трамваев составило 55 случаев.

Таким образом, по индикатору программы «обеспечение безопасности движения» результат не достигнут.

18. В нарушение ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденное приказом Минфина России от 16.10.2000 №92н и приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, денежные средства в сумме 15 009,2 тыс. руб., поступившие из бюджета г.Владикавказ в рамках программы «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 год» для проведения ремонтно-восстановительных работ на трамвайных путях по ул.Маркова на участке ЖДВ-ул.Чкалова и монтажа системы управления подстанции, снабжающей участок электроэнергией, учтены по бухгалтерскому учету МУП "ВладЭлектроТранс" без отражения по счету «91», что привело к уменьшению доходов, полученных МУП "ВладЭлектроТранс" в 2014 году и к некорректному отражению финансовых результатов деятельности предприятия, в том числе и в целях налогообложения налогом на прибыль организаций.

В ходе проверки рабочей группой Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ предложено бухгалтерии МУП «ВладЭлектроТранс» произвести исправительные бухгалтерские операции с отнесением полученных в виде безвозмездной финансовой помощи денежных средств в сумме 15 009,2 тыс. руб. на увеличение финансовых результатов МУП «ВладЭлектроТранс». Бухгалтерией МУП «ВладЭлектроТранс» произведена исправительная операция с отражением суммы безвозмездной финансовой помощи на счете «91» «Прочие доходы».

19. В «Порядке разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа», утвержденном постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739 и в «Порядке разработки и мониторинга исполнения муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», утвержденном постановлением АМС г.Владикавказа от 26.09.2013 №2321, не установлены достаточные меры по контролю над реализацией, а также над достижением утвержденных показателей эффективности ведомственных целевых программ МО г.Владикавказа, что в конечном итоге и привело к невыполнению в полной мере ведомственных целевых программ по развитию городского пассажирского транспорта на 2012, 2013 и 2014 годы.

В ходе проверки, с целью определения полноты выполнения функций по контролю за выполнением муниципальных целевых программ по развитию городского пассажирского транспорта в 2012, 2013 и 2014 годах, Контрольно-счетной палатой г.Владикавказ направлен запрос в УТОДД АМС г.Владикавказа с просьбой о предоставлении отчетов об исполнении указанных целевых программ.

Из УТОДД АМС г.Владикавказа в Контрольно-счетную палату г.Владикавказа поступила следующая информация:

- по 2012 году: вместо отчета об исполнении муниципальной целевой программы поступил отчет о деятельности МУП «ВладЭлектроТранс» за 2012 год;

- по 2013 году: поступил отчет об исполнении муниципальной целевой программы. При этом в отчете отражены только количественны показатели, а именно, суммы субсидий, направленных на выполнение предусмотренных программой работ и покрытие убытков деятельности МУП «ВладЭлектроТранс». Сведения о качественных показателях, характеризующих выполнение программы, полностью отсутствуют;

- по 2014 году: поступила информация о том, что «сведения об исполнении «Программы развития городского транспорта за 2014 год» Управлением экономики АМС г.Владикавказа в УТОДД АМС г.Владикавказа не запрашивались».

В период с 18.05.2012 до 26.09.2013 в МО г.Владикавказ действовал Порядок разработки и мониторинга исполнения долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г.Владикавказа, утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739. В период с 26.09.2013 по настоящее время в МО г.Владикавказ действует Порядок разработки и мониторинга исполнения муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 26.09.2013 №2321.

Согласно указанным порядкам, руководители структурных подразде-лений администрации несут персональную ответственность за реализацию программ, за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

В то же время, как в порядке, утвержденном постановлением АМС г.Владикавказа от 18.05.2012 №739, так и в порядке, утвержденном постановлением АМС г.Владикавказа 26.09.2013 №2321 указано, что структурные подразделения выполняют оценку эффективности реализации ведомственных целевых программ в случае запроса Управления экономики администрации.

20. В проверяемом периоде при заключении договоров по размещению рекламы на бортах трамвайных вагонов, а также в самих трамвайных вагонах в МУП «ВладЭлектроТранс» отсутствовала какая-либо методика определения стоимости оказываемых услуг по размещению рекламы на бортах трамвайных вагонов, что в конечном итоге приводит к финансовым потерям для             МУП «ВладЭлектроТранс».

В ходе проверки проведено исследование договоров по размещению рекламы на трамвайных вагонах, заключенных в проверяемом периоде  МУП «ВладЭлектроТранс».

Проверкой установлено:

- по договору от 17.09.2012 №12 с отделением партии «Единая Россия» стоимость размещения рекламы на одном вагоне составила 0,6 тыс. руб. за 1 вагон;

- по договору от 01.06.2012 №4 с ООО «Арма» стоимость размещения рекламы на одном вагоне составила 7 тыс. руб. за 1 вагон;

- по договору от 01.06.2012 б/н с отделением «КПРФ» стоимость размещения рекламы на одном вагоне составила 5 тыс. руб. за 1 вагон;

- по договору от 01.08.2012 №11 с ИП Караевой стоимость размещения рекламы на одном вагоне составила 1 тыс. руб. за 1 вагон;

- по договору от 08.11.2013 №4 с АКБ «Темпбанк» стоимость размещения рекламы на одном вагоне составила 6,5 тыс. руб. за 1 вагон;

- по договору от 30.06.2014 б/н с ОАО «Твинго» стоимость размещения рекламы на одном вагоне составила 7 тыс. руб. за 1 вагон.

Кроме этого проведено исследование договоров на оказание услуг по размещению на опорах контактных трамвайных и троллейбусных линий волоконно-оптического кабеля, заключенных в проверяемом периоде МУП «ВладЭлектроТранс».

Установлено следующее.

- по договору от 16.08.2012 б/н с ОАО «Мегафон» стоимость за размещение кабеля на одной опоре составляет 200 руб.;

- по договору от 09.08.2012 №8 с ООО «Секьюринвест» стоимость за размещение кабеля на одной опоре составляет 150 руб.;

- по договору от 01.03.2012 б/н с ООО «Твиноготелеком» стоимость за размещение кабеля на одной опоре составляет 80 руб.;

- по договору от 11.02.2013 №ДТ-11/29-138 с Нацбанком РСО-Алания стоимость за размещение кабеля на одной опоре составляет 138 руб.

Объяснение директора МУП «ВладЭлектроТранс» по данному факту прилагается.

Таким образом, установлено, что в проверяемом периоде при заключении вышеуказанных договоров, в МУП "ВладЭлектроТранс" отсутствовала какая-либо методика определения стоимости оказываемых услуг, что в конечном итоге приводит к финансовым потерям для МУП "ВладЭлектроТранс".

21.  В нарушение приказов директора МУП «ВладЭлектроТранс» в штатные расписания предприятия не вносились своевременно изменения штатной численности персонала, а также должностных окладов работников.

22. В нарушение пункта 65 ГОСТ Р 51141-98 «Государственный стандарт Российской Федерации. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. Постановлением Госстандарта России от 27.02.1998 №28), пункта 258 «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 №558, МУП «ВладЭлектроТранс» не установило форму документов, содержащих сведения о записи учетных данных о документах (таких как приказы, заявления от работников и других) и не производит их регистрацию.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков, предотвращения нанесения материального ущерба г.Владикавказу или возмещения причиненного вреда, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также в целях предупреждения и недопущения совершения в дальнейшем недостатков и нарушений, Контрольно-счетной палатой г.Владикавказ приняты следующие решения:

1. Направить в адрес АМС г.Владикавказа, МУП «ВладЭлектроТранс» г.Владикавказа и УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа представления об устранении  допущенных нарушений, в которых обязать  АМС г.Владикавказа, МУП «ВладЭлектроТранс» и УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа:

АМС г.Владикавказа:

1) Незамедлительно обратиться к Правительству Республики Северная Осетия-Алания с предложением предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований Республики Северная Осетия-Алания, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2011 №39-РЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в  Республике Северная Осетия-Алания".

2) Внести изменения в Порядок разработки и мониторинга исполнения муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 26.09.2013 №2321, устанавливающие обязательность предоставления курирующими органами АМС г.Владикавказа отчетов по исполнению ведомственных целевых программ г.Владикавказа, составленных в утвержденном порядке.

3) Разработать для муниципальных предприятий и организаций, доли и (или) акции которых принадлежат МО г.Владикавказ, правила нормирования (методику определения) стоимости реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

4) При разработке Муниципальных целевых программ развития городского пассажирского электрического транспорта устанавливать единые и однозначные критерии оценки показателей эффективности реализации программы.

АМС г.Владикавказа, УТОДД АМС г.Владикавказа, МУП «ВладЭлектроТранс»:

1) Не допускать невыполнение индикаторов Муниципальной ведомственной целевой программы развития городского пассажирского транспорта, осуществлять контроль над выполнением указанных индикаторов.

2) Не допускать расход средств, направляемых в соответствии с целями Муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта, не по целевому назначению.

3) Не допускать невыполнение задач, работ и мероприятий, установленных Муниципальной ведомственной целевой программы развития городского пассажирского транспорта.

АМС г.Владикавказа, МУП «ВладЭлектроТранс»:

Ввиду того, что оказание услуг по перевозке пассажиров электрическим транспортом является источником повышенной опасности для жизни и здоровья граждан, незамедлительно предпринять исчерпывающие меры по приведению городских трамвайных путей, линий контактного провода, оборудования и силовых кабелей подстанций, трамвайный парк в соответствующее с действующими нормами Российского законодательства состояние.

МУП «ВладЭлектроТранс»:

1) Незамедлительно представить в Контрольно-счетную палату г.Владикавказ:

- документы, подтверждающие приобретение (получение) и передачу рельсов трамвайных, установленных при проведении работ по ремонту трамвайных путей на участке пр.Мира (от ул.Кирова до ул.Джанаева);

- документы, свидетельствующие о соответствии рельсов трамвайных ГОСТ и ТУ Российской Федерации;

2) Незамедлительно оформить факты пользования имуществом – комплексом зданий по ул. Пашковского,10-12/2-2, , зданиями и оборудованием тяговых подстанций №1, №2, №4, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №15, автомобилями ГАЗ-52, ГАЗ-5312, принадлежащим иным лицам, в соответствии с законодательством РФ путем установления гражданско-правовых отношений;

3) Не допускать неправомерного подведения итогов открытых торгов (запроса цен, запроса предложений, аукционов и т.п.), то есть нарушения статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4) Списать с учета, затем реализовать или утилизировать  неиспользуемые в производстве комплектующие и материалы в количестве 115051 штук стоимостью 282 тыс. руб.

5) Списать необоснованно учтенную кредиторскую  задолженность перед ВМУП "ТТУ" в сумме 1 939,5 тыс. руб. руб., учесть указанную задолженность по счету  91.01 "прочие доходы".

6) Принять меры, исключающие нарушение утвержденных графиков выпуска и движения трамваев по городским маршрутам и приводящие к снижению плановых показателей деятельности МУП «ВладЭлектроТранс» при перевозке пассажиров электрическим транспортом г.Владикавказ.

7) При осуществлении запросов на проведение работ и закупок своевременно размещать в единой информационной системе соответствующую информацию по изменению условий запросов и закупок.

8) Своевременно вносить в штатное расписание предприятия утвержденные изменения.

9) Установить форму документов, содержащих сведения о записи учетных данных о документах (таких как приказы, заявления от работников и других), произвести их регистрацию, в соответствии с пунктом 65 ГОСТ Р 51141-98 «Государственный стандарт Российской Федерации. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. Постановлением Госстандарта России от 27.02.1998 №28), пунктом 258 «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558.

УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа.

Незамедлительно учесть в Реестре муниципальной собственности имущество, фактически принадлежащее МО г.Владикавказ:

- здание ПТО по ул.Николаева,50, здание диспетчерской по ул.П.Морозова, здание службы пути по ул.Тельмана, вагон бытовой по ул.Чапаева, трамвайные пути, контактную сеть, опоры контактной сети, кабельные линии затем передать в хозяйственное ведение МУП «ВладЭлектроТранс».

Установить для АМС г.Владикавказа, МУП «ВладЭлектроТранс» г.Владикавказа, УТОДД АМС г.Владикавказа и УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа  месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ о результатах рассмотрения представлений и принятых мерах в устранении выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию г.Владикавказ и возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению, предупреждению и недопущению в дальнейшем каких-либо нарушений.

Направить соответствующие материалы в Федеральную антимонопольную службу по Республике Северная Осетия-Алания по следующим нарушениям:

1) По указанному нарушению п.11 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 4.8. Положения о закупках товаров, работ,  при фактическом изменении документации о закупке при выполнении работ по восстановлению высоковольтных кабелей тяговой подстанции №2, МУП «ВладЭлектроТранс» не разместило в единой информационной системе (на официальном сайте) информацию об указанных изменениях;

2) По нарушениям статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, в результате неправомерных подведений итогов открытого запроса цен, проведенных по извещениям от 16.07.2013 №31300435859, №31300436046 и отраженных в протоколах от 25.07.2013, по закупке кабеля по завышенной стоимости на общую сумму – 1219,2 тыс. руб., в результате чего МУП «ВладЭлектроТранс» нанесен ущерб в общей сумме 177,1 тыс. руб.

Данный факт также дает основание полагать о коррупционной составляющей со стороны руководства МУП «ВладЭлектроТранс» при заключении договоров по закупке кабеля по завышенной стоимости.

Направить соответствующие материалы в правоохранительные органы Республики Северная Осетия-Алания:

По нарушению п.1 статьи 306.4. Бюджетного кодекса РФ о нецелевом использовании бюджетных средств, в общей сумме 2000 тыс. руб., выделенных для реализации программных мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие городского пассажирского электрического транспорта на 2012 год», в ходе которой ремонтно-восстановительные работы на участке по пр. Коста не выполнены.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании Коллеги Контрольно-счетной палаты и утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ от 05.05.2015 № 58-р.