Республика Северная Осетия-Алания КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)

- Принято на Коллегии

- Контрольно-счетной палаты

- г. Владикавказ - протокол

- от 07.07.2015 № 21 и утверждено

- распоряжением председателя

- Контрольно-счетной палаты

- г. Владикавказ от 07.07.2015 № 107-р

- Заключение № 24 от 07.07.2015 г.

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе проекта постановления АМС г.Владикавказа «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.12.2014 №3134  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017 годы»

1.Основание для проведения экспертизы: В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», «Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/41, «Порядком проведения Контрольно-счетной палатой муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) внешнего муниципального финансового контроля», «Порядком реализации некоторых полномочий Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 17.09.2013 №45/59, письмом Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения от 26.06.2015 №16/218, распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ от 29.06.2015 №88-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе проекта постановления АМС г.Владикавказа «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.12.2014 №3134 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017 годы».

2. Предмет экспертизы: проект постановления АМС г.Владикавказа «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.12.2014  №3134 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017 годы» (далее по тексту Проект).

3.Цель экспертизы: Правомерность внесения изменений в постанов-ление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.12.2014 №3134 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017 годы»».

Представленным проектом предполагается внести следующие изменения:

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт дорог г.Владикавказа»: увеличено финансовое исполнение подпрограммы на 11 246,0 тыс.рублей, в том числе:

-увеличено финансовое исполнение мероприятий по капитальному ремонту дорог  г.Владикавказа на общую сумму 8 806,0 тыс.рублей. Итоговая сумма  финансового исполнения по подпрограмме «Капитальный ремонт дорог г.Владикавказа» составила 37 410,0 тыс.рублей. Вышеуказанная сумма является кредиторской задолженностью за 2014 год.

-предусмотрено софинансирование из местного бюджета на реализацию программы «Доступная среда» в сумме 1 203,0 тыс.рублей. Вышеуказанная сумма является кредиторской задолженностью за 2014 год.

- увеличено финансовое исполнение по разделу «Проектные работы» на сумму 1 237,0 тыс.рублей. Вышеуказанная сумма является кредиторской задолженностью за 2014 год.

Общая сумма финансового обеспечения  подпрограммы «Капитальный ремонт дорог г.Владикавказа», с учетом вносимых изменений, составит 39850,0 тыс.рублей. Вышеуказанная сумма является кредиторской задолженностью за 2014 год.

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности учреждений подведомст-венных УДСБиО»: уменьшено финансовое обеспечение на 3000,0 тыс.рублей, в том числе:

-сокращено финансовое обеспечение ВМКУ «Дорожный фонд» на мероприятие «Подготовка проектно-сметной документации» на 3 000,0 тыс.рублей;

-уменьшены расходы на мероприятия по капитальному ремонту дорог на сумму 74 565,0 тыс.рублей.

-увеличены расходы на мероприятия по строительству автодорог на сумму 74 565,0 тыс.рублей.

Общая сумма финансового обеспечения подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений подведомственных УДСБиО» с учетом вносимых изменений составит 273 693,0 тыс.рублей, в том числе 146 371,0 тыс. рублей (53,5%) сумма кредиторской задолженности за 2014 год.

Подпрограмма 3. «Благоустройство и освещение»: увеличено финансовое обеспечение на 5 824,0 тыс.рублей, в том числе:

-сокращено финансовое обеспечение мероприятий:

- «Восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня» (60705030630106244225), уменьшение на 2 609,0 тыс.рублей;

- «Устройство остановочных сооружений» (60705030630106244310), уменьшение на 2 200,0 тыс.рублей;

- «Благоустройство угловых зон отдыха «50*100» (607050306301062442225), уменьшение на 5 946,0 тыс.рублей.

увеличено финансовое обеспечение мероприятий:

- «Устройство металлических ограждений» (60705030630106244310), увеличение на 11 723,0 тыс.рублей;

- «Благоустройство парков и скверов и набережных» (60705030630106244225), на 128,0 тыс.рублей и на 2 038,0 тыс.рублей.

- «Прочие расходы» (60705030630106244226) увеличены на 2 818,0 тыс.руб.

Общая сумма финансового обеспечения  подпрограммы «Благоустройство и освещение» с учетом вносимых изменений составит 113 137,0 тыс.рублей, в том числе 108 869,0 тыс. рублей (96,2%) сумма кредиторской задолженности  за 2014 год.

Подпрограмма 2. «Озеленение г.Владикавказа»:  уменьшено финансовое обеспечение на 14 346,0 тыс.руб.

Общая сумма финансового обеспечения подпрограммы «Озеленение г.Владикавказа» с учетом вносимых изменений составит 74 253,0 тыс.рублей, в том числе 57 222,0 тыс.рублей (77%) сумма кредиторской задолженности  за 2014 год.

Проведенным анализом предлагаемых изменений установлено, что  вносимые изменения в программу программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017годы» в основном направлены на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2014 году.

Общая сумма финансового обеспечения программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017 годы» с учетом предлагаемых изменений должна составить 500 933,0 тыс.рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности 352 312,0 тыс.рублей или 70,3% финансового обеспечения программы.

Таким образом, в результате вносимых изменений, финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных утвержденной программой и подлежащих реализации в 2015 году уменьшится на 352 312,0 тыс.рублей и составит 148 621,0 тыс.рублей, или всего 29,7% от запланиро-ванного объема финансирования по программе.

Тем самым основные задачи, предусмотренные программой, окажутся невыполнимыми.

Следует отметить, что в муниципальной программе «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.12.2014  №3134, выделение финансовых средств на погашение кредиторской задолженности за 2014 год не предусматривалось.

В ходе экспертизы проекта постановления АМС г.Владикавказа                       «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.12.2014  №3134 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017годы» в УДСБиО АМС г.Владикавказа был сделан запрос для документального подтверждения размера кредиторской задолженности, образовавшейся за 2014 год и предназначенной к погашению вносимыми изменениями в программу.	Однако УДСБиО АМС г.Владикавказа представило документы (копии актов сверок с подрядчиками), подтвержда-ющие размер кредиторской задолженности только на сумму 209 926 тыс.руб.

Таким образом, оставшаяся сумма кредиторской задолженности в размере 142 386,0 тыс.рублей, предлагаемая к погашению за счет средств программы, документально не подтверждена.

4. Выводы и предложения:

1. В результате вносимых изменений, финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017 годы» и подлежащих реализации в 2015 году уменьшится на 352 312,0 тыс.рублей и составит 148 621,0 тыс.рублей, или всего 29,7% от запланированного объема финансирования по программе, что делает невозможным выполнение основных задач, предусмотренных программой;

2. Документально не подтверждена кредиторская задолженность УДСБиО АМС г.Владикавказа за 2014 год в сумме 142 386,0 тыс. рублей, предлагаемая к погашению за счет средств муниципальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017 годы».

3. Предлагаем в дальнейшем при наличии  кредиторской задолженности предусматривать выделение соответствующих финансовых средств на ее погашение при разработке муниципальных программ.

Таким образом, Контрольно-счетная палата г.Владикавказ считает, что проект постановления АМС г.Владикавказа «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.12.2014 №3134 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2015-2017годы» не может быть утвержден без учета соответствующих доработок.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

г. Владикавказ               			                                                В.М. Уруймагов

Ответ/исполнитель Дзодзаева Л.Е.